| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 항공 지연 예측 및 RAG 활용 맞춤형 보상 자동 안내 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.1.12 - 26.02.10 |  |  |
| 팀명 | 1조(프로젝트명) | 작업(완료) 예정일자 | 25.1.14(수) |
| 팀원 | 김재호, 김민호, 이희성, 신형준 |  |  |

| 작업내역 | 프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 주제: 항공 지연 예측 및 RAG 활용 맞춤형 보상 자동 안내 시스템 - 프로젝트 배경: - 항공 지연의 일상화: 항공 교통량의 증가와 기후 변동성으로 인해 비정상 운항(지연/결항) 발생 빈도가 높아지고 있다 (2023년 기준 전 세계 항공기 지연율: 약 21%) - 정보의 비대칭성: 항공사마다 다른 운송약관과 복잡한 국제 협약 사이에서 일반 승객은 비정상 운항에 따른 보상 대상 여부를 판단하는데 큰 시간과 비용이 소모 되고 있다. - 문제 정의 - 예측 부재: 지연이 발생한 후 대응하는 수동적 구조로 인해 승객의 체감 불편도 극대화 - 복잡한 규정 해석: 항공사별로 다른 규정과 상위 법령(국제 조약)이 충돌하거나 병존하여 정확한 보상 가이드라인 제시가 어려움. - 프로젝트 목적 및 목표 - 목표: 지연 발생 가능성을 선제적으로 예측하고, 발생 시 해당 항공사 약관 및 국제 협약을 실시간으로 분석하여 승객에게 ‘법적 근거를 갖춘 맞춤형 보상 대책’을 즉시 제공하는 통합 시스템 구축 - 세부 목표: - 지연 예측 모델링: 과거 항공 운항 데이터를 학습하여 특정 노선/시간대의 지연 확률 산출. - RAG 시스템: 40개 항공사 약관 및 국제 조약을 [카테고리/주체/범위]별로 자동 분류하여 인덱싱. - 하이브리드 답변 생성: 항공사 자체 규정보다 상위 법령인 국제 협약을 우선순위에 두어 답변의 법적 신뢰성 확보. - 활용 장비 및 도구 - Data source: 공공데이터포털(한국공항공사 실시간 운항 정보) , 기상청 API 항공사 약관 및 국제 협약 (몬트리올 협약, 바르샤바 협약) - LLM: Ollama, OpenAI - Framework: LangChain - Vector DB: Chroma DB, Pinecone - 협업: Git, Notion, google drive |

| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 항공 지연 예측 및 RAG 활용 맞춤형 보상 자동 안내 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.1.12 - 26.02.10 |  |  |
| 팀명 | 1조(프로젝트명) | 작업(완료) 예정일자 | 25.1.16(금) |
| 팀원 | 김재호, 김민호, 이희성, 신형준 |  |  |

| 작업내역 | 외부 데이터 수집 및 전처리 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 팀 구성: 효율적 시간 관리 및 프로젝트 진행을 위한 팀 구성 - 예측 모델 팀: 신형준, 이희성 - RAG 팀: 김재호, 김민호 - 데이터 수집: 예측 모델 팀; RAG 팀. 공공데이터포털(한국공항공사 실시간 운항 정보) 기상청 API; 항공사 별 운항 규정집 (영문) 몬트리올 조약, 바르샤바 협약. - 데이터 전처리 - 예측 모델 팀: 운항정보 데이터, 기상청 데이터 머지 및 결측치 조정 - RAG 팀: 파일 별 메타데이터 구성 |

| 프로젝트 일지(3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 항공 지연 예측 및 RAG 활용 맞춤형 보상 자동 안내 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.1.12 - 26.02.10 |  |  |
| 팀명 | 1조(프로젝트명) | 작업(완료) 예정일자 | 25.1.21(수) |
| 팀원 | 김재호, 김민호, 이희성, 신형준 |  |  |

| 작업내역 | 모델 설계 및 시스템 구축 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 작업내역 - 예측 모델 팀: 지연 예측 알고리즘 선정 및 모델 학습 데이터셋 생성 - RAG 팀: Vector DB 인덱싱 최적화 및 Retrieval(검색) 체인 설계 - 세부내역 - 예측 모델 팀 - 알고리즘 선정: 다양한 모델로 최적 엔진 구현 - 훈련 및 검증 - RAG 팀 - Chunking 전략 확립: 다양한 단위로 텍스트 분할 규칙 적용. - Prompt Engineering: LLM이 상위 법령(몬트리올 협약)을 우선순위로 두고 답변하도록 하는 페르소나 설정 및 프롬프트 템플릿 작성. |

| 프로젝트 일지(4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 항공 지연 예측 및 RAG 활용 맞춤형 보상 자동 안내 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.1.12 - 26.02.10 |  |  |
| 팀명 | 1조(프로젝트명) | 작업(완료) 예정일자 | 25.1.23(금) |
| 팀원 | 김재호, 김민호, 이희성, 신형준 |  |  |

| 작업내역 | 시스템 통합 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 작업내역 - 시스템 통합: 예측 모델의 출력값과 RAG의 입력 파이프라인 연결 - 세부내역 - 데이터 통합 및 파이프라인 설계 - 사용자가 입력한 항공편 정보를 식별자로 하여 기상청 API를 호출. 해당 시점의 공항별·시간별 기상 변수(풍속, 시정, 강수 등)를 실시간으로 피드백 - 추출된 동적 기상 데이터를 예측 모델의 입력값으로 정렬하여 전달하는 인터페이스 구축 - Retrieval - 입력된 항공편 정보에서 항공사 코드를 추출, Vector DB(Chroma/Pinecone) 내 40개 항공사 데이터 중 해당 항공사의 운송약관 및 상위 국제 협약만을 필터링 - 보상 안내 로직 - 예측 기반 시나리오 분석: 예측 모델로부터 도출된 '지연 여부' 및 '예상 지연 시간(Duration)' 정보를 수신. - 규정 대조 및 결과 생성: 승객이 즉각적으로 행사할 수 있는 보상 권리를 법적 근거와 함께 생성 예: 지연 시간이 '4시간 이상'으로 예측될 경우 -> RAG가 해당 항공사 규정 내 '식사 및 숙박 제공' 조항과 국제 협약의 '지연 책임' 조항을 대조. |

| 프로젝트 일지(5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 항공 지연 예측 및 RAG 활용 맞춤형 보상 자동 안내 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.1.12 - 26.02.10 |  |  |
| 팀명 | 1조(프로젝트명) | 작업(완료) 예정일자 | 25.1.30(금) |
| 팀원 | 김재호, 김민호, 이희성, 신형준 |  |  |

| 작업내역 | UI/UX 구현 및 시각화 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 작업내역 - 대시보드 구축: 사용자 입력 및 결과 시각화를 위한 웹 구현 - 실시간 데이터 시각화: 실시간 기상 정보 및 이착륙 현황 시각화 - 세부내역 - 관리자 인터페이스 - 규정 변동 및 항공사 업데이트를 위한 규정집 추가/삭제 페이지 구현 - 사용자 입력 인터페이스 - 사용자의 항공편명, 날짜를 입력받는 대화 인터페이스 설계 - 입력된 정보가 API에 연결되어 백엔드로 전달 되는지 테스트 - 결과 디스플레이 - 사용자 입력 항공편의 비정상 운항 여부 예측 결과 및 예측에 따른 핵심 보상 문구과 근거를 출력 - Framework: Django |

| 프로젝트 일지(6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 항공 지연 예측 및 RAG 활용 맞춤형 보상 자동 안내 시스템 |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.1.12 - 26.02.10 |  |  |
| 팀명 | 1조(프로젝트명) | 작업(완료) 예정일자 | 25.2.10(화) |
| 팀원 | 김재호, 김민호, 이희성, 신형준 |  |  |

| 작업내역 | 최종 테스트 및 발표 준비 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 작업내역 - End-to-End 통합 테스트: 전체 파이프라인(API → 예측 → RAG → UI) 최종 점검 - 성과 지표 정리: 프로젝트 결과물 정리 및 최종 발표 자료 작성 - 세부내역 - 통합 안정성 테스트: 다양한 시나리오에 대해 시스템이 정확한 보상 안내를 내놓는지 전수 검사. - 최종 발표 |